## Slide 1
프로젝트 수행방안
Phase 1
구축 시스템 청사진 제시
Phase 2
목표 업무 분석
Phase 3
목표 업무 설계
phase 4
목표 업무 개발
Phase 5
목표 업무 이행
현행 시스템 지원 기능
분석
시스템에 대한 요구
사항 분석
시스템 요구 사항에
대한 우선 순위 설정
시스템 청사진 제시
개발 범위 확정
개발 범위에 대한 검토
및 확인
시스템의 기본요건 도출
우선 순위에 기반 하여
개발 순위 확정
개발계획의 상세화
목표기능 현상평가
목표기능 요구사항
분석 및 정의
개발 환경구성
개발목표 업무기능의
상세요구사항 분석
및 정의
요구사항대비 현상의
Gap 분석
개발범위의 상세 합의
도출
목표기능 구성도
목표 데이타 분석서
목표기능 모델링
목표기능 기능설계
분산설계 / Spec 작성
개발목표업무에 대한
기능모델링에서 Spec.
작성을 위한 기술설계
프로세스,데이터,
이벤트, 분산을 기점
으로 기본설계,
상세설계, Spec 작성
Process Map
DFD,Event List
ERD,DB schema
분산 구성도
A/P 코딩
단위,통합,인수 테스트
시스템 투닝
데이터전환
매뉴얼작성
단위 테스트 병행
통합 테스트 , 시스템
테스트,성능 테스트
튜닝 병행,인수
테스트 결과 확인
매뉴얼
테스트 결과 보고서
인수 보고서
전환결과보고서
운용자 교육
시범 운영
DRP검토
운영
개발 완료된 시스템
교육 실시 및 시범
운영 실시
실행에 따른 DRP 검토
전사 확산 운영 실시
시범 운영 결과 보고서
교육 완료보고서
시스템 Op.Log
완료 보고서
품질 관리 계획 수립
품질 보증 활동  주기적인 품질 Review Meeting , 변경 관리, 표준 관리 등